**Harmonogram ramowy wdrożenia Systemu Botowego wraz z Integracją z Systemem Medycznym HIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Etap | Nazwa zadania | Ilość Dni Roboczych od podpisania Umowy |
| 1.1 | I | Analiza przedwdrożeniowa | 5 |
| 1.2 | I | Lista zadań po stronie Zamawiającego | 5 |
| 1.3 | I | Zakończenie realizacji Etapu I | 10 |
| 2 | II | Zakończenie realizacji Etapu II |   |
| 3 | III | Zakończenie realizacji Etapu III |   |
| 4.1 | IV | Uruchomienie produkcyjne Systemu Botowego wraz z Integracją z Systemem Medycznym HIS |  |
| 4.2 | IV | Zakończenie realizacji Etapu IV |  |

Dla pozycji od 2 do 4.2 wypełnia wykonawca